Milník 2: Provozní nezbytnosti

Soudní agenda, biologická rodina, krizový management, úkoly, supervize, vzdělávání, dokumentové šablony, notifikace a retenční politika — stále jedna DO, ale plně provozuschopná pro reálnou sociální práci.

ℹ INFO Předpoklad: Milník 1 je v produkčním provozu a splňuje všechny gate podmínky. Tento milník PŘIDÁVÁ funkčnost — žádná fáze M2 nesmí změnit chování existujících tabulek/komponent z M1 jiným způsobem než ALTER TABLE ADD COLUMN nebo nové tabulky.

## Co tento milník obsahuje

### Co JE v M2

Soudní agenda, kontakty s biologickou rodinou, krizový management, úkoly a projekty, supervize zaměstnanců, vzdělávání pěstounů, generování PDF dokumentů ze šablon, notifikace (in-app + e-mail), retenční politika.

### Co NENÍ v M2

Žádné finance (M3), žádná druhá organizace (M4), žádné externí kalendáře (M5), žádná AI (M6). SMS a push notifikace čekají na M8 (jen in-app a e-mail v M2).

## Fáze 2.1 — Soudní agenda

⚠ VAROVÁNÍ Soudní řízení se táhne měsíce i roky, má svá stání, opravné prostředky a nabývá právní moci. Události na timeline (events) jen ZOBRAZUJÍ změny — samotná data žijí ve vlastních relačních tabulkách jako kontejnerech.

Tabulky: court_cases (kontejner řízení se spisovou značkou sp_zn), court_hearings (jednotlivá stání), court_decisions (rozhodnutí s effective_date = datum nabytí právní moci).

### Nejkritičtější moment: nabytí právní moci

Rozhodnutí s issue_date vyplněným, effective_date prázdným
  → žluté varování "Rozsudek čeká na vyznačení doložky právní moci"
Jakmile se effective_date doplní:
  → stav řízení → closed_final
  → kritická událost (severity 3) s úkolem "Aktualizujte IPOD a plán kontaktů"

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Vytvoření court_decisions záznamu bez effective_date zobrazí varování v UI. Doplnění effective_date automaticky vytvoří úkol v tasks (návaznost na Fázi 2.4).

## Fáze 2.2 — Kontakty s biologickou rodinou

Třístupňová struktura: Plán (contact_plans — co je povoleno/nařízeno, vazba na court_decisions) → Harmonogram (contact_schedules — kdy se to stane) → Supervize (contact_supervisions — jak proběhlo, povinná tři pole: reakce dítěte před/průběh/reakce po).

⚠ VAROVÁNÍ Pokus o naplánování formy styku, kterou rozsudek nepovoluje (např. osobni_neasistovany když contact_plans.allowed_forms obsahuje jen osobni_asistovany), vyvolá soft-blokaci: žluté varování s odkazem na konkrétní rozsudek, možnost vynuceného uložení s povinným odůvodněním zapsaným do audit_logs.

Neuskutečněné styky (cancelled_by_bio, no_show...) jsou právně stejně důležité jako uskutečněné — cancellation_reason je povinný a pololetně se agreguje do reportu pro OSPOD.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pokus o naplánování nepovoleného typu styku zobrazí varování, vynucené uložení vyžaduje odůvodnění a zapíše ho do audit logu. Status no_show bez vyplněného cancellation_reason je odmítnut na úrovni API (400).

## Fáze 2.3 — Krizový management

⛔ KRITICKÉ Krize má začátek, průběh a konec. Vyžaduje vlastní tabulkovou strukturu, která ji drží otevřenou, dokud není formálně vyřešena — nesmí se ztratit jako jedna z mnoha položek na timeline.

crisis_cases (typ: útěk dítěte, hospitalizace, zásah policie, domácí násilí, sebepoškozování...) → crisis_actions (intervence v reálném čase) → crisis_resolutions (povinné vyhodnocení a preventivní opatření před uzavřením).

Vznik krize → status active_escalated → okamžitá notifikace (in-app + e-mail) vedení
Průběh → více pracovníků přidává záznamy do crisis_actions
Uzavření → SYSTÉM TVRDĖ VYŽADUJE vyplnění crisis_resolutions, jinak nelze status → resolved_closed

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pokus o změnu crisis_cases.status na resolved_closed BEZ existujícího záznamu v crisis_resolutions je odmítnut databázovým constraintem nebo API validací. Vznik krize vygeneruje notifikaci do 1 minuty.

## Fáze 2.4 — Úkoly a projekty

Oddělení od events: Event je nezměnitelný historický záznam, Task je dynamický objekt vyžadující akci s řešitelem a termínem.

Polymorfní vazby (task_entity_links) namísto pevných sloupců household_id/person_id — jeden úkol "Příprava na líčení" může být navázán na soudní případ, rodinu i konkrétní osobu zároveň. Strom max 3 úrovně (Projekt → Úkol → Podúkol), vynuceno triggerem check_task_nesting_depth().

Automatické generování: uzavření dohody → úkol "Zpracovat vstupní IPOD" (30 dní); právní moc rozsudku (Fáze 2.1) → úkol aktualizace plánu kontaktů.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pokus o vytvoření 4. úrovně zanoření úkolu (podúkol podúkolu podúkolu) vyvolá RAISE EXCEPTION z databázového triggeru. Polymorfní vazba na court_case i household zároveň funguje a úkol se zobrazí v detailu obou entit.

## Fáze 2.5 — Supervize zaměstnanců a vzdělávání pěstounů

⚠ VAROVÁNÍ Osobní supervizní poznámky (supervision_notes.is_private = TRUE) podléhají nejpřísnějšímu RLS — vidí je jen autor a držitel oprávnění admin.view_audit_logs. Nikdy se nepropisují do events k pěstounským rodinám.

Vzdělávání pěstounů: dvoukolejný proces (výchovně-vzdělávací povinnost 24 h/rok + finanční transakce při proplácení pobytového školení — propojeno přes financial_transaction_id, plně aktivní až po M3). CRON job k 1. říjnu kontroluje minimum 18 hodin, generuje system_alert a úkol pro KO při nedostatku.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pěstoun s 15 hodinami vzdělávání k 1. říjnu vygeneruje kritický úkol pro přidělenou KO. Ředitel vidí supervizní poznámku jiného zaměstnance, KO (bez admin.view_audit_logs) ji nevidí.

## Fáze 2.6 — Dokumentové šablony (verzované generování PDF)

⚠ VAROVÁNÍ Organizace musí upravovat textace dokumentů (IPOD, zpráva pro soud) BEZ zásahu programátora. Každá šablona je verzována (template_versions s valid_from/valid_to), aby šlo vygenerovat historický dokument do šablony platné v daném roce.

Workflow generování:
1. Metodik vytvoří novou verzi šablony s proměnnými {{child.first_name}}
2. KO klikne "Vygenerovat zprávu za 1. pololetí" → systém sesbírá relevantní events
3. Backend nahradí proměnné, převede na PDF, vypočítá SHA-256, uloží do generated_documents

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Vygenerování zprávy podle šablony platné k 1.1.2025 a podle novější verze platné od 1.6.2025 dává různý výstupní text pro stejná data, podle toho, jaké datum reportu se zadá.

## Fáze 2.7 — Notifikace (in-app + e-mail, BEZ SMS/push zatím)

ℹ INFO Event je historický záznam, Task je práce k vyřešení, Notification je pomíjivé upozornění na jedno z předchozích — bezpečně smazatelné po přečtení.

Notification Dispatcher rozlišuje prioritu: urgentní (krize) ignoruje uživatelské preference a jde okamžitě; běžné respektují user_notification_preferences; nízká priorita jen in-app zvoneček. Denní souhrn v 7:00 místo spamu přes den, pokud preferred_daily_summary = TRUE.

POZNÁMKA SMS a push mobile kanály existují jako notification_channel ENUM hodnoty od M1, ale implementace odesílání (Firebase Cloud Messaging, SMS gateway) čeká na M8 — v M2 tyto kanály jen zapisují do notification_delivery_logs se statusem pending bez reálného doručení, nebo se v UI nenabízí jako volba.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Krizová notifikace dorazí do in-app zvonečku a e-mailem do 1 minuty nezávisle na uživatelských preferencích. Nový dokument s notify_on_document_upload = FALSE u příjemce nevygeneruje žádnou notifikaci.

## Fáze 2.8 — Retenční politika a GDPR (manuální spouštění)

retention_policies definuje pravidla (např. "při uzavření spisu počkej 3650 dní, pak anonymizuj"). V M2 se zpracování spouští manuálně administrátorem (UI tlačítko "Zkontrolovat a zpracovat retenční fronta") — automatický noční scheduler přijde až s celkovou stabilizací systému v pozdějším milníku, aby se nezavedlo riziko nekontrolovaného mazání dat v rané fázi provozu.

Anonymizace zachovává statistiky (first_name → "ANONYMIZED", birth_date → 1. leden daného roku), GDPR výmaz kontroluje neexistenci aktivní finanční transakce před hard_delete.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Manuální spuštění retenční kontroly korektně identifikuje záznamy k anonymizaci podle retention_policies, ale NEPROVEDE nic bez explicitního potvrzení administrátorem (dry-run režim jako výchozí).

## Souhrnný GATE pro M2

☐ Regresní sada M1 (všechny acceptance testy) stále projde

☐ Soud, krize, úkoly a supervize plně funkční v produkčním prostředí M1

☐ Generování PDF zpráv ověřeno na reálném testovacím případu

☐ Notifikace doručovány spolehlivě (in-app + e-mail)

Po splnění: DO reálně pracuje se soudy, krizemi a úkoly v systému, ne v papírových šanonech nebo Excelu. Pokračuj Milníkem 3.