Milník 3: Finance a SPVPP

Platební partneři, doklady, schvalovací workflow, SPVPP kategorie s temporálním splitem, refundační výjimka, manuální bankovní párování. Stále jedna DO, ale ekonomka pracuje plně v systému.

ℹ INFO Předpoklad: M1 a M2 jsou v produkčním provozu. Finanční vrstva je komplexní sama o sobě a má vlastní milník, protože chyba ve finanční logice má jiný typ rizika (legislativní compliance, peníze) než chyba v UI.

## Co tento milník obsahuje

### Co JE v M3

Providers, payment_documents s položkami vázanými na konkrétní dítě, service_transactions, SPVPP kategorie s procentními limity, temporální split engine, schvalovací workflow vázané na oprávnění, refundační výjimka, manuální import bankovního výpisu s AI heuristickým párováním.

### Co NENÍ v M3

Žádné živé bankovní API (PSD2 čeká na M9.5 — toto je vědomě pozdější a podmíněné nejvyšším tarifem). Žádné externí výstupní adaptéry pro úřady (M8). Žádné AI BI konverzační dotazy nad financemi (M6).

## Fáze 3.1 — Platební partneři (Providers)

Každý, kdo přijímá nebo odesílá platbu, musí být v systému jako providers — provozovatel tábora, fyzická osoba hlídající dítě, terapeut, agentura. IČO, bankovní spojení, smlouva s DO, datum nahlášení na KÚ (pro tábory/hlídače).

POZNÁMKA Konceptuálně je provider "Karta kontaktu", ale technicky je to samostatná tabulka (ne persons), protože nese specifická finanční pole, která by persons zbytečně zatěžovala pro 95 % osob, co nikdy nejsou platebním partnerem.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Vytvoření providera s duplicitním IČO v rámci stejné organizace je odmítnuto (UNIQUE(organization_id, ico)).

## Fáze 3.2 — Doklady (payment_documents + items vázané na dítě)

⚠ VAROVÁNÍ Klíčová vlastnost této verze: položka dokladu se váže na konkrétní dítě (payment_document_items.person_id), ne jen celý doklad na jedno dítě. Jedna faktura za tábor pro dva sourozence nese náklady obou dětí samostatně, každý s vlastní spvpp_category.

Workflow zpracování dokladu:
1. Draft - KO nebo pěstoun nahraje doklad, Document AI metadata čeká na M6 (v M3 ruční zadání)
2. Položkový rozpad - každá položka MUSÍ mít person_id a spvpp_category, jinak nelze
   odeslat ke schválení
3. Po schválení (Fáze 3.5) - automaticky vygenerují řádky do service_transactions

Částečné uznání: ekonomka odškrtne is_approved = FALSE u konkrétní položky (např. penále za pozdní přihlášení), approved_amount_czk se přepočítá, status → partially_accepted.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Doklad se dvěma položkami pro dvě různé děti se po schválení promítne do service_transactions jako dva samostatné řádky s odlišným person_id. Pokus o odeslání ke schválení s položkou bez person_id je odmítnut.

## Fáze 3.3 — SPVPP kategorie a temporální split

⚠ VAROVÁNÍ Zákon vyžaduje čerpání státního příspěvku v proporcích mezi kategoriemi (respit, poradenství, vzdělávání) s minimálním a maximálním procentem. Parametry NIKDY nejsou natvrdo v kódu — čtou se z system_parameters/spvpp_parameters s valid_from/valid_to.

### Matematika alikvotního rozpadu

Pokud se v půlce roku změní base_annual_amount_czk novelou:

Limit = Base_A × (Days_A / Days_v_roce) + Base_B × (Days_B / Days_v_roce)

Report za rok se zlomovým datem automaticky rozdělí na dílčí období s vlastními parametry a uvedením legislativního zdroje — funkce detect_parameter_splits() z M1.2 se zde aplikuje na finanční výkazy.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Testovací data s uměle vloženou změnou spvpp.respit.max_pct v polovině roku vygenerují report rozdělený na dvě dílčí období s odpovídajícími částkami, ne jeden (chybný) výpočet pro celý rok s jedním parametrem.

## Fáze 3.4 — (sloučeno do 3.3, temporální split je společný mechanismus)

## Fáze 3.5 — Schvalovací workflow (permission-based)

⚠ VAROVÁNÍ Krok schvalování se váže na permission_code z granulárního RBAC (M1.2), NIKDY na pevnou roli. To zachovává jediný zdroj pravdy pro "kdo co může" v celém systému.

-- Příklad konfigurace:
-- Krok 1: required_permission_code = 'finance.approve_basic', min_amount_czk = 0
-- Krok 2: required_permission_code = 'finance.approve_large', min_amount_czk = 20000

Evaluation Engine: doklad pending_approval → vyhledá aktivní approval_workflows organizace → kroky seřazené dle step_number → pokud částka splňuje min_amount_czk, krok je aktivní. Eskalace při timeout_hours vypršení zapíše do approval_history_logs a notifikuje držitele admin.view_escalations.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Uživatel s oprávněním finance.approve_basic, ale BEZ finance.approve_large vidí a může schválit doklad do 20 000 Kč, ale doklad nad tento limit mu zmizí z čekajících na schválení (čeká na držitele vyššího oprávnění). Změna role uživatele (přidání/odebrání oprávnění) se projeví okamžitě bez nutnosti měnit konfiguraci approval_steps.

## Fáze 3.6 — Refundační výjimka

⛔ KRITICKÉ Standardní pravidlo: platba VŽDY dodavateli, NIKDY pěstounovi — ochrana proti zneužití dotace. Výjimka existuje, ale je explicitní, viditelně označená a vždy vyžaduje odůvodnění + schválení.

CONSTRAINT chk_reimbursement_requires_reason CHECK (
    (is_foster_reimbursement = FALSE) OR
    (is_foster_reimbursement = TRUE AND reimbursement_reason IS NOT NULL AND foster_parent_id IS NOT NULL)
);

Tento databázový CHECK constraint (ne jen aplikační validace) znemožňuje uložit refundaci bez odůvodnění i při přímém SQL zápisu. Schvalovací workflow pro refundaci vyžaduje finance.approve_reimbursement bez ohledu na výši částky (žádný auto_approve krok).

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pokus o INSERT do payment_documents s is_foster_reimbursement = TRUE a reimbursement_reason = NULL je odmítnut přímo databází, ne jen API vrstvou.

## Fáze 3.7 — Bankovní párování (manuální import, FÁZE A)

POZNÁMKA Toto je vědomě pasivní první fáze bankovní integrace. Manuální import výpisu (formát ABO/GPC) nahraný ekonomkou, AI heuristika pro fuzzy matching. Živé PSD2 API napojení na účet je samostatná, mnohem komplexnější fáze (M9.5), podmíněná nejvyšším tarifem a dodatečnou smluvní vrstvou — záměrně oddělená, aby M3 nebyl blokován na vyřešení bankovní autorizace.

Párovací matice: exaktní shoda (VS + částka + účet protistrany) → automatické provázání. Pokud selže → AI heuristika (Gemini-ready rozhraní, ale BEZ aktivace v M3 — ingestion_method = 'manual_import', fuzzy matching v M3 je čistě SQL similarity, ne LLM-based, protože AI vrstva čeká na M6).

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Import výpisu s transakcí přesně odpovídající VS a částkou nezpracovaného dokladu ho automaticky páruje a přepne na paid. Transakce bez VS, ale s podobnou částkou (±5 %), se zobrazí ekonomce jako návrh k manuálnímu potvrzení, ne automaticky.

## Souhrnný GATE pro M3

☐ Regresní sada M1 + M2 stále projde

☐ Ekonomka kompletně pracuje s doklady, schvalováním a SPVPP přehledy v systému

☐ Temporální split ověřen na reálném scénáři legislativní změny

☐ Refundační výjimka nejde obejít ani přímým SQL zápisem

☐ Manuální bankovní párování funkční pro alespoň jeden reálný bankovní formát (ABO/GPC)

Pokračuj Milníkem 4 — přechod z jedné organizace na multi-tenant SaaS.