FosterFlow: Master Blueprint v8

Kompletní konsolidované zadání rozdělené do 10 milníků. Tento dokument nahrazuje VŠECHNY předchozí verze (V3-V6) v plném rozsahu.

⛔ KRITICKÉ Instrukce pro AI a vývojáře: Toto je JEDINÝ a ÚPLNÝ zdroj pravdy pro vývoj systému FosterFlow. Nahrazuje všechny předchozí verze Blueprintu beze zbytku. Žádná systémová logika, oprávnění ani procesní krok nesmí být implementovány v rozporu s touto specifikací nebo s předstihem před milníkem, ve kterém jsou popsány.

## Jak číst tuto dokumentaci

Blueprint je rozdělen na 10 milníků, každý ve vlastním dokumentu. Toto rozdělení je záměrné a slouží jednomu cíli: AI programátor (Claude Code, Google Antigravity) dostává v každé chvíli jen tu část kontextu, kterou skutečně potřebuje pro aktuálně pracovaný milník — ne celý dokument o desítkách tisíc slov najednou.

### 1. Začni Fází 0 briefingem

Obsahuje tech stack, .env šablonu, pravidla chování při nejistotě a definici "hotovosti" napříč všemi milníky.

### 2. Spusť schema.sql a seed.sql

Kompletní databázové schéma pro VŠECH 10 milníků existuje od počátku (143 tabulek, milníkově otagované SQL komentáři), ale aplikační kód se k jednotlivým tabulkám "propracovává" postupně podle milníku, ve kterém se právě pracuje.

### 3. Pracuj milník po milníku, v pořadí 1 → 10

Nikdy nezačínej milník N+1, dokud milník N nesplnil svůj GATE (acceptance testy + regresní sada). Toto pravidlo nemá výjimku.

### 4. Po Milníku 1: produkční nasazení

Milník 1 je jediný, který explicitně počítá s tím, že po jeho dokončení systém začne pracovat se skutečnými citlivými daty jedné organizace. Milníky 2-10 se vyvíjejí a testují s větší volností, ale nasazení nad běžící produkci musí být vždy zpětně kompatibilní.

## Přehled milníků

| Milník | Název | Klíčová otázka |
| --- | --- | --- |
| [M1](/milnik-01-zaklad) | Základ | Je systém bezpečný a stabilní pro ostrý provoz jedné DO? |
| [M2](/milnik-02-provozni) | Provozní nezbytnosti | Pracuje DO se soudy, krizemi a úkoly v systému? |
| [M3](/milnik-03-finance) | Finance a SPVPP | Pracuje ekonomka plně v systému, ne v Excelu? |
| [M4](/milnik-04-multitenancy) | Multi-tenancy a SaaS základ | Běží druhá nezávislá DO bez kolize s první? |
| [M5](/milnik-05-providers) | Svoboda volby ekosystému | Může si DO vybrat Google/Microsoft/nezávislost? |
| [M6](/milnik-06-ai) | AI vrstva | Jsou AI funkce mocné, bezpečné a vždy volitelné? |
| [M7](/milnik-07-analytika) | Analytika a měření | Mají DO i provozovatel datově podložené rozhodování? |
| [M8](/milnik-08-klientska-zona) | Klientská zóna | Mají pěstouni a účetní bezpečný samoobslužný přístup? |
| [M9](/milnik-09-verejne-api) | Veřejné API | Může se externí systém (OSPOD) bezpečně napojit? |
| [M10](/milnik-10-dlouhovekost) | Dlouhověkost a ekosystém | Zvládne systém 15-20 let evoluce bez rozpadu? |

## Architektonické principy platné PRO VŠECHNY milníky

### Provider-agnostická architektura

Storage, kalendář, autentizace a AI NIKDY nejsou natvrdo navázány na Google/Microsoft/konkrétního AI poskytovatele. Vždy přes interní adaptérová rozhraní definovaná od M1.1, s konkrétními implementacemi přidávanými v M5 (storage/calendar/auth) a M6 (AI).

### Karta kontaktu

Pěstoun, dítě, klíčová osoba, biologický příbuzný, sociální okolí — všechno jsou záznamy v persons se stejnou kostrou (identifikace, custom fields, historizace, vztahy). Úřední osoby a platební partneři žijí ve specializovaných registrech, konceptuálně stejný princip, technicky oddělené tabulky.

### Žádné tiché breaking changes

Každý milník je migrace NAD existující produkční databází předchozího milníku. Žádný DROP bez deprecation_registry záznamu (od M10.3 formálně, ale princip platí od M1). Regresní sada všech předchozích acceptance testů musí projít po každém novém milníku.

### Vlastnictví dat

Plný export dat (M1.15) funguje VE VŠECH tarifech bez výjimky. Data jsou majetkem doprovázející organizace, ne provozovatele systému.

## Co dělat, když specifikace neřeší konkrétní situaci

⚠ VAROVÁNÍ Rozlišuj implementační detail (jak se to napíše — zvol konzervativní výklad konzistentní s architekturou a pokračuj) od byznys rozhodnutí (co se má stát — zastav se a zeptej se). Tichý dohad na byznys rozhodnutí je přesně to riziko, kterému se celý tento postup snaží vyhnout.

## Přiložené technické artefakty

- schema.sql — kompletní databázové schéma, 143 tabulek, milníkově otagované

- seed.sql — výchozí oprávnění, číselníky, zákonné parametry, integration providers

- registr_rozhodnuti_v8.md — úplný seznam pojmenování a architektonických rozhodnutí s důvody

- milnikova_mapa.md — pracovní rozvrh všech 70 fází napříč 10 milníky

- faze_0_briefing.md — startovní instrukce pro AI programátora