Milník 4: Multi-tenancy a SaaS základ

Přechod ze samostatné instalace pro jednu DO na skutečný multi-tenant SaaS — pobočky, vlastní role per organizace, tarify a billing, basic branding, migrace dat mezi organizacemi, provozovatelský admin panel.

⚠ VAROVÁNÍ Toto je první milník, kde do systému vstupuje DRUHÁ nezávislá organizace. Vše z M1–M3 bylo navrženo s organization_id od počátku, ale teprve zde se to reálně testuje s víc než jedním tenantem v produkci současně. Pokud RLS politiky z M1 mají skrytou chybu, tady se poprvé objeví.

## Co tento milník obsahuje

### Co JE v M4

Aktivace poboček, custom role per organizace, subscription tiers s feature flags, basic whitelabel (logo+barvy), case transfer mezi organizacemi, provozovatelský cross-tenant admin panel, právní/smluvní evidence (SLA, DPA).

### Co NENÍ v M4

Hloubkový whitelabel (font/layout/CSS čeká na M5.5). Google/Microsoft integrace (M5). Živé bankovní API zůstává podmíněno tarifem tier_custom, ale implementace je až M9.5.

## Fáze 4.1 — Hierarchie multi-tenancy (aktivace pro 2.+ DO)

Šestistupňová hierarchie: Provozovatel → Organizace → Pobočka → Klíčová osoba → Domácnost → Dítě. organization_branches umožňuje sdílet zaměstnance napříč pobočkami, ale omezit jim viditelnost rodin jen na rodiny dané pobočky.

CREATE POLICY "Multi-tenant isolation policy"
ON households FOR ALL
USING (
    (organization_id = current_user_org_id())
    OR (is_system_operator() = TRUE)
);

⚠ VAROVÁNÍ Pokud je uživatel is_system_operator = TRUE, RLS mu umožní náhled pro účely podpory, ale každé takové zobrazení je striktně zaznamenáno v audit_logs — toto musí být ověřeno v acceptance testu, ne jen deklarováno.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Druhá organizace (Organizace B) se zaregistruje a vytvoří rodinu. Uživatel Organizace A nikdy nevidí žádné záznamy Organizace B v žádném API endpointu ani exportu, i při manipulaci s ID v URL. is_system_operator přístup k datům Organizace B vytvoří záznam v audit_logs viditelný v rámci Organizace B (transparentnost).

## Fáze 4.2 — Granulární RBAC rozšíření pro custom role

Organizace (Organizace B) si vytvoří vlastní roli "Asistentka" s vybranými oprávněními (cases.view_assigned, documents.upload), bez finance.view — bez nutnosti zásahu programátora.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Nová organizace vytvoří vlastní roli přes UI, přiřadí ji uživateli, a oprávnění se okamžitě promítnou do viditelnosti menu i API odpovědí — bez nasazení nového kódu.

## Fáze 4.3 — Subscription tiers a billing

free_trial (7 dní) → tier_1_basic → tier_2_pro → tier_3_ultra → tier_custom

Feature flags (feature_branding_allowed, feature_ai_allowed, feature_bank_import_allowed, feature_bank_live_api_allowed...) řídí, co organizace vidí v UI. Limity (max_households, max_ko_users) se vynucují i na backendu — pokus o vytvoření 21. rodiny při limitu 20 vrací HTTP 402.

### Právní a smluvní vrstva

organization_legal_agreements evidují podepsané SLA a zpracovatelské smlouvy (DPA dle GDPR) — architektura M1–M3 (multi-tenancy izolace, audit, export dat) podpírá to, co se zde smluvně garantuje, ale toto je evidence smluv samotných, ne vynucovací mechanismus.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Organizace na tier_1_basic s max_households = 20 při pokusu o 21. rodinu dostane HTTP 402 s jasnou zprávou o překročení limitu, frontend zobrazí výzvu k upgradu. Vypršení 7denního trialu uzamkne zápisy (read-only), ale čtení zůstává funkční.

## Fáze 4.4 — Whitelabeling HLOUBKA 1 (basic: logo + barvy)

organizations.brand_colors JSONB + logo_url. Dynamické CSS proměnné injektované do Tailwindu při načtení podle přihlášené organizace.

POZNÁMKA Toto je ZÁKLADNÍ úroveň. Font, layout šablony a vlastní CSS přichází v M5.5 jako "hloubkový" whitelabel — rozdělení do dvou fází je záměrné, aby základní branding (nejčastěji žádaná funkce) nebyl blokován na komplexnější template systém.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Organizace nahraje vlastní logo a změní primární barvu — změna se projeví v UI bez nutnosti redeploy, a další organizace na systému vidí svůj vlastní (nebo výchozí) branding nezměněný.

## Fáze 4.5 — Migrace dat mezi organizacemi (case transfer)

⚠ VAROVÁNÍ Převod rodiny z Organizace A do Organizace B NESMÍ být řešen přepsáním organization_id — poškodilo by to auditní stopu a ekonomické výkazy zdrojové organizace.

Tři fáze: Export (manifest.json + ZIP zašifrovaný AES-256, zdrojová rodina → lifecycle_state = termination) → Předání (odkaz platný 7 dní + SMS kód jako heslo) → Import (kontrola SHA-256, remapping na NOVÁ UUID, providers se párují podle IČO aby nevznikaly duplicity).

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Export rodiny z Organizace A a import do Organizace B zachová kompletní historii events, vytvoří nová UUID (ne kolize se zdrojovými), a providers vázané k rodině se spárují s existujícími providery cílové organizace podle IČO, pokud existují, jinak se vytvoří nové.

## Fáze 4.6 — Provozovatelský admin panel

Cross-tenant pohled pro is_system_operator = TRUE: přehled všech organizací, jejich tarifů, využití limitů, otevřených bezpečnostních findings. Anonymizace při zobrazení detailních dat (jméno dítěte se nezobrazuje provozovateli bez explicitního "podpora" scénáře s auditním zápisem).

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Provozovatel vidí seznam všech organizací s agregovanými čísly (počet rodin, aktivní tarif), ale NEVIDÍ jména konkrétních dětí bez aktivace podpůrného režimu, který se zaznamená do audit_logs.

## Souhrnný GATE pro M4

☐ Regresní sada M1–M3 stále projde, NYNÍ testovaná s minimálně 2 organizacemi současně

☐ Druhá nezávislá organizace běží v produkci bez jakékoliv kolize s první

☐ Billing a limity vynucené i na backendu, ne jen v UI

☐ Case transfer ověřen end-to-end mezi dvěma reálnými organizacemi

Pokračuj Milníkem 5 — svoboda volby ekosystému (Google/Microsoft/nezávislost).