Milník 5: Svoboda volby ekosystému

Aktivace Google/Microsoft/interních adaptérů pro storage, kalendář a autentizaci (včetně SSO), úrovně integrace, hloubkový whitelabeling, sandbox prostředí, import wizard z konkurenčních systémů.

ℹ INFO Proč SSO a Google/Microsoft integrace jsou TADY, ne v M1: Toto bylo explicitní architektonické rozhodnutí od počátku projektu. Kontrakty (StorageAdapterInterface, CalendarAdapterInterface, AuthAdapterInterface) existují od M1.1, ale konkrétní Google/Microsoft implementace a UI pro jejich volbu se aktivují až zde — po stabilizaci financí (M3) a multi-tenancy (M4), kdy je systém ověřený v reálném provozu a riziko nové integrace nekombinuje s rizikem nezralého jádra.

## Co tento milník obsahuje

### Co JE v M5

Google Drive/OneDrive storage adaptéry, Google Calendar/MS Graph kalendář adaptéry, Google/Microsoft SSO auth adaptéry, konfigurační UI pro úrovně integrace (0/1/2), hloubkový whitelabel (font, layout, custom CSS), sandbox/demo prostředí, import wizard.

### Co NENÍ v M5

AI adaptéry (Gemini/OpenAI/Anthropic) čekají na M6 — i když jsou v provider_key enumu od M1, AI kategorie integrace se aktivuje samostatně.

## Fáze 5.1 — Storage adaptéry: Google Drive / OneDrive

Implementace GoogleDriveAdapter a OneDriveAdapter podle kontraktu StorageAdapterInterface definovaného v M1.1. Kontrakt se nemění — pouze se doplňují konkrétní implementace.

class GoogleDriveAdapter implements StorageAdapterInterface {
  async uploadFile(orgId: string, file: Buffer, metadata: FileMetadata): Promise<StorageReference> {
    const settings = await getIntegrationSettings(orgId, 'storage');
    const driveClient = await getGoogleDriveClient(settings.oauth_access_token_encrypted);
    // ... implementace
  }
}

Migrace existujících dokumentů: organizace, která PŘEPNE z internal na google storage, NESMÍ ztratit přístup k již nahraným souborům — buď se provede dávková migrace, nebo storage_provider_key zůstává per-dokument (starší dokumenty v internal, nové v google).

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Organizace aktivuje Google Drive integraci (level_2_deep), nahraje nový dokument → uloží se do jejího Google Drive, external_file_reference obsahuje Google fileId. Starší dokumenty uložené v M1 jako internal zůstávají přístupné a stahovatelné beze změny.

## Fáze 5.2 — Kalendář adaptéry: Google Calendar / MS Graph

calendar_sync_links váže interní entitu (soudní jednání, kontakt s bio rodinou, úkol s termínem) na externí kalendářovou událost. Oboustranná synchronizace na úrovni level_2_deep: změna termínu v systému → update v Google Calendar, a naopak (pokud adaptér podporuje webhook z Google/MS).

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Soudní jednání vytvořené v systému s aktivní level_2_deep Google Calendar integrací se objeví v Google Calendar přihlášeného KO do 1 minuty. Posun termínu v systému aktualizuje externí událost, ne vytváří duplicitní.

## Fáze 5.3 — Auth adaptéry: Google SSO / Microsoft SSO

⚠ VAROVÁNÍ Toto je ten případ "SSO ne na začátku, ale ve verzi 5", explicitně zmíněný v zadání projektu. Implementace OAuth flow pro Google a Microsoft přihlášení, jako ALTERNATIVA k interní Magic Link autentizaci z M1 — NIKDY jako náhrada. Organizace si vybírá, ne je nucena.

class GoogleOAuthAdapter implements AuthAdapterInterface {
  async initiateLogin(email: string): Promise<void> {
    // Redirect na Google OAuth consent screen
  }
  async verifyCallback(token: string): Promise<UserSession> {
    // Výměna OAuth code za token, vytvoření/napojení profiles záznamu
  }
}

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Organizace s aktivní Google SSO integrací umožní uživateli přihlásit se přes Google tlačítko I ZÁROVEŇ stávajícím Magic Linkem (pokud to organizace nezakázala) — žádný uživatel není nuceně odhlášen ze staré metody bez varování.

## Fáze 5.4 — Konfigurační UI pro úrovně integrace

Administrátorské rozhraní per organizace: pro každou kategorii (storage/calendar/auth) volba providera a úrovně:

Úroveň 0 — Žádná: vlastní interní řešení, žádná data neopouští systém
Úroveň 1 — Export/Import: jednosměrný export (.ics feed, ZIP), žádné live čtení zpět
Úroveň 2 — Hluboká integrace: oboustranná synchronizace, systém je "součástí" ekosystému DO

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Administrátor DO přepne kalendářovou integraci z "Žádná" na "Úroveň 2 — Google" přes UI bez zásahu programátora, autorizuje OAuth, a od té chvíle nové soudní termíny synchronizují do Google Calendar.

## Fáze 5.5 — Hloubkový whitelabel (font, layout, custom CSS)

organization_theme_config rozšiřuje basic branding z M4.4: font_family, layout_template_key (default/compact/high_contrast), custom_css.

⛔ KRITICKÉ custom_css MUSÍ procházet sanitizací před uložením: žádné <script> tagy, žádný @import na externí domény mimo allowlist. Bezpečnostní review povinný před aktivací této funkce v produkci — toto je vektor pro XSS, pokud se zanedbá.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pokus o uložení custom_css obsahujícího <script>alert(1)</script> nebo @import url(http://evil.com/x.css) je odmítnut sanitizační vrstvou. Validní CSS (změna border-radius, font-size tlačítek) se uloží a projeví.

## Fáze 5.6 — Sandbox/demo prostředí

organizations.is_sandbox = TRUE s automatickým periodickým resetem dat (CRON dle sandbox_reset_interval_hours). Zájemce o systém vyzkouší plně funkční instanci s fiktivními daty bez rizika pro reálné citlivé údaje.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Sandbox organizace se po uplynutí reset intervalu vrátí na definovanou výchozí demo sadu dat, i kdyby uživatel mezitím vytvořil/smazal libovolný počet záznamů.

## Fáze 5.7 — Import wizard z konkurenčních systémů

import_mapping_templates (Excel obecný, konkrétní konkurenční CRM) + import_jobs s validací a reportem chybných řádků před finálním importem.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Upload Excel souboru se 50 rodinami přes obecnou šablonu vytvoří 50 nových households/persons záznamů, řádky s chybějícími povinnými poli se reportují jako error_rows bez přerušení zpracování validních řádků.

## Souhrnný GATE pro M5

☐ Regresní sada M1–M4 stále projde

☐ Nová DO si může zvolit "Google-heavy" NEBO "naprosto nezávislé" nastavení a obojí funguje

☐ Žádný existující dokument/kalendářová událost vytvořená v M1–M4 nebyla touto změnou poškozena

☐ custom_css sanitizace ověřena bezpečnostním testem

Pokračuj Milníkem 6 — AI vrstva.