Milník 6: AI vrstva

Provider-agnostické AI adaptéry, voice-to-text záznamník, OCR, RAG Knowledge Base s verzovanou legislativou, audit AI trasování, konverzační BI s view-based bezpečností, prompt verzování, AI crawler, etický audit rozhodování.

⚠ VAROVÁNÍ Proč AI je až M6, ne dřív: AI funkce jsou mocné, ale zvyšují komplexitu a náklady (token spend), a u systému pracujícího s nejcitlivějšími osobními údaji vyžadují obezřetnost navíc. M6 přichází POTÉ, co finanční vrstva (M3) a multi-tenancy (M4) běží stabilně — AI se nasazuje na ověřený základ, ne paralelně s ním.

## Co tento milník obsahuje

### Co JE v M6

AI adaptér abstrakce (Gemini/OpenAI/Anthropic/self-hosted), voice-to-text záznamník, OCR pipeline, RAG s verzovanou legislativou, audit trasování AI, konverzační BI (text-to-SQL nad bezpečnými views), prompt verzování a A/B testy, crawler s karanténou, etický audit princip.

### Co NENÍ v M6

Žádné prediktivní risk-scoring modely (ML detekce rizik) — to zůstává mimo rozsah V8 stejně jako u všech předchozích verzí. Etická vrstva (Fáze 6.8) je příprava PRO BUDOUCNOST, ne aktivace skutečného prediktivního modelu.

## Fáze 6.1 — AI adaptér abstrakce (provider-agnostic)

⚠ VAROVÁNÍ Stejný princip jako storage/calendar/auth z M5: AI provider je VOLBA organizace, ne pevná architektonická závislost. DO, která chce "absolutní svobodu" i v AI, může zvolit self_hosted_llm adaptér.

class GeminiAIAdapter implements AIAdapterInterface {
  async generateText(prompt: string, context: AIContext): Promise<string> { /* ... */ }
  async transcribeAudio(audioBuffer: Buffer): Promise<string> { /* ... */ }
}
// Alternativy implementující STEJNÝ kontrakt: OpenAIAdapter, AnthropicAdapter, SelfHostedLLMAdapter

ai_assistant_profiles.ai_integration_setting_id určuje, který adaptér konkrétní asistent používá. Výchozí pro DO bez explicitní volby: Google Gemini (nejširší ekosystémová integrace s Google Workspace, pokud ho DO již používá z M5).

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Organizace s self_hosted_llm providerem pro kategorii ai úspěšně generuje shrnutí návštěvy přes lokálně běžící model, bez jakéhokoliv volání externí AI API. Přepnutí providera v konfiguraci změní, který adaptér se použije, bez nutnosti změny kódu volajícího generateText().

## Fáze 6.2 — Voice-to-text záznamník a OCR

KO nahraje audio → transkripce přes aktivní AI adaptér → Gemini/jiný model strukturuje text dle promptu (formální zápis, krizová rizika, akční kroky) → human-in-the-loop: JSON se zobrazí KO ke schválení, data se NEZAPÍŠÍ do events, dokud KO nepotvrdí.

OCR pipeline (Document AI nebo ekvivalent dle providera): upload → text extrakce → AI strukturace metadat (typ dokumentu, datum, instituce, resumé) → KO in-place edituje a potvrzuje.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Nahrávka s diktovaným zápisem z návštěvy vygeneruje strukturovaný draft, který se NEOBJEVÍ na timeline rodiny, dokud KO neklikne "Uložit a potvrdit". Zrušení draftu bez potvrzení nezanechá žádnou stopu v events.

## Fáze 6.3 — RAG Knowledge Base s verzovanou legislativou

⛔ KRITICKÉ Metodiky se mění, zákony se novelizují. Systém NESMÍ halucinovat na základě zrušeného zákona. Vektorové vyhledávání pustí POUZE články s valid_to IS NULL nebo valid_to >= TODAY — tvrdý databázový filtr PŘED similarity search, ne spoléhání na to, že model "ví", co je aktuální.

legal_frameworks → knowledge_base_articles (s version_number, valid_from/valid_to, section_reference) → pgvector embedding. Nová novela = NOVÁ verze článku, stará dostane valid_to, nepřepisuje se.

Systémový prompt vyžaduje citaci ID článku ke každému tvrzení — pokud informace v kontextu chybí, AI odmítá odpovědět, nespekuluje.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Po vložení novely s valid_from v budoucnosti a nastavení valid_to na starou verzi k dnešnímu dni, dotaz na dané téma vrátí odpověď založenou POUZE na aktuálně platné verzi, nikdy na zastaralé, i kdyby stará verze měla vyšší similarity score.

## Fáze 6.4 — Audit AI trasování

ai_interaction_logs jako append-only log: přesné znění dotazu, odpovědi, a pole všech ID článků, které AI dostala jako kontext. Pokud KO po půl roce řekne "AI mi řekla, že to můžu udělat", Ředitel přesně dohledá, na čem AI tvrzení postavila.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Každý RAG dotaz vygeneruje záznam v ai_interaction_logs s retrieved_article_ids obsahujícím skutečně použité články. Smazání/úprava tohoto logu není možná přes běžné API (append-only, žádný UPDATE/DELETE endpoint).

## Fáze 6.5 — Konverzační BI (view-based bezpečnost)

⛔ KRITICKÉ Architektonicky nejdůležitější bod celého AI milníku. LLM NESMÍ mít přímý přístup k databázi a nesmí být jediným strážcem oprávnění. Bezpečnost je vlastností DATABÁZE (RLS), ne kroku v aplikační logice.

CREATE VIEW ai_bi_finance_view AS SELECT ... FROM payment_documents pd
LEFT JOIN households h ON pd.household_id = h.id
LEFT JOIN providers pr ON pd.provider_id = pr.id;

Workflow: uživatel napíše dotaz přirozeným jazykem → backend pošle AI pouze DDL strukturu povolených views (ne celé schéma) → AI vygeneruje čistý SELECT → backend zkontroluje zakázané klauzule (DROP/UPDATE/INSERT) → dotaz se spustí POD AUTH TOKENEM AKTUÁLNÍHO UŽIVATELE, ne administrátorského účtu → PostgreSQL RLS automaticky vyfiltruje výsledek.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pěstoun v Klientské zóně (M8) s aktivním ai.use_chatbot se zeptá na "kolik dluží jiná rodina" — AI vygeneruje syntakticky validní SQL, ale RLS vrátí 0 řádků, protože pěstoun nemá přístup k cizí domácnosti, BEZ OHLEDU na obsah vygenerovaného dotazu. Tento test se provádí záměrně s "útočným" promptem navrženým k obejití omezení.

## Fáze 6.6 — Prompt verzování a A/B testování

ai_prompt_versions se stejným principem jako template_versions (M2.6) — prompty se MĖNÍ v čase a stará verze musí zůstat dohledatelná pro zpětné vysvětlení AI chování. ai_prompt_ab_tests umožňuje testovat dvě verze promptu na části provozu s měřením kvality (user_approval_rate).

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Aktivace A/B testu rozdělí 50 % požadavků na verzi A, 50 % na verzi B, výsledky se zaznamenávají odděleně, a po skončení testu lze určit winner_version_id na základě zvolené metriky.

## Fáze 6.7 — AI Crawler a karanténa zdrojů

knowledge_base_sources s periodickým crawlováním URL (SHA-256 hash detekce změny) → crawler_discovered_assets se statusem pending_approval → metodik schvaluje PŘED tím, než AI boti k novému obsahu získají přístup.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Změna obsahu sledované URL vytvoří záznam v knowledge_base_sync_logs s requires_admin_approval = TRUE, nový obsah se NEPROPÍŠE do vektorové databáze, dokud metodik explicitně neschválí.

## Fáze 6.8 — Etický audit AI rozhodování (princip a příprava)

ℹ INFO Toto je datová a procesní PŘÍPRAVA, ne aktivace prediktivního modelu. Predikce rizika u dětí v pěstounské péči je extrémně citlivá oblast. Pokud se v budoucnu implementuje (mimo rozsah V8), tato infrastruktura zajišťuje, že to bude transparentní od prvního dne.

ai_decision_explanations (lidsky čitelné shrnutí "proč AI takto rozhodla" + contributing_factors) a ai_decision_disputes (formální cesta ke zpochybnění algoritmického rozhodnutí, ne "smazat upozornění a jít dál").

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Datový model umožňuje zaznamenat AI rozhodnutí s vysvětlením a následně podat formální dispute, který má vlastní review proces s výsledkem (upheld/overturned/partially_revised). Žádný skutečný prediktivní model není v tomto milníku aktivován — test ověřuje JEN infrastrukturu.

## Souhrnný GATE pro M6

☐ Regresní sada M1–M5 stále projde

☐ AI funkce jsou VŽDY vypnutelné/volitelné per DO a per tarif (feature flags z M4.3)

☐ View-based bezpečnost AI BI ověřena "útočným" testem s pokusem o obejití RLS

☐ RAG nikdy nevrátí odpověď založenou na zastaralé legislativě

☐ Human-in-the-loop potvrzen — žádný AI výstup se nezapíše do dat bez explicitního potvrzení člověkem

Pokračuj Milníkem 7 — analytika, měření a benchmarking.