Milník 8: Klientská zóna a externí přístupy

Foster Parent Portal pro samoobsluhu pěstounů, výstupní adaptéry pro úřady, bezpečný přístup pro externí účetní, rozšíření notifikací o SMS a push.

ℹ INFO Předpoklad: M1–M7 běží v produkci. Tento milník otevírá systém směrem k externím, ne-zaměstnaneckým uživatelům (pěstouni, externí účetní) — což má jiný bezpečnostní profil než interní KO/Ředitel/Ekonomka.

## Co tento milník obsahuje

### Co JE v M8

Klientská zóna (Foster Parent Portal) jako TŘETÍ nezávislá aplikace, výstupní adaptéry pro úřady s verzovanými šablonami, accountant access s povinným SMS 2FA, SMS a push mobile notifikace.

### Co NENÍ v M8

Veřejné API pro systémová napojení třetích stran (M9) — Klientská zóna je UI pro lidi, ne API pro stroje.

## Fáze 8.1 — Klientská zóna (Foster Parent Portal)

⛔ KRITICKÉ Toto je TŘETÍ nezávislá aplikace (vedle Worker a Organization). RLS musí být absolutně neprůstřelné — pěstoun smí číst POUZE záznamy, kde household_id/person_id odpovídá jeho vlastní rodině. Nesmí vidět interní poznámky KO, supervize ani auditní logy organizace.

Autentizace: Magic Link (z M1) nebo Google/Microsoft SSO (pokud DO aktivovala M5.3) — odpadá správa hesel pro often-starší uživatele.

Samoobsluha: vzdělávání (nahrání certifikátu → education_records status completed, KO potvrzuje na verified), respit (žádost s přílohou faktury → client_requests → po schválení automaticky vytvoří payment_documents s provider_id dle pořadatele a vstupuje do schvalovacího řetězce z M3.5).

Digitální souhlas s dokumenty: tlačítko "Přečetl jsem a souhlasím" loguje čas, IP a ID jako právně platný souhlas.

⚠ VAROVÁNÍ Design musí být "blbuvzdorný" (senior-friendly): velké fonty, maximální kontrast, žádná skrytá menu. Accessibility (WCAG AA, zavedené v M1.12) platí zde dvojnásob — cílová skupina je často starší a méně technicky zdatná.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: 1. Pěstoun se přihlásí a vidí POUZE svou rodinu — pokus o manipulaci s ID v URL na cizí rodinu vrací prázdný výsledek nebo 403, nikdy data. 2. Žádost o proplacení tábora s přílohou faktury vytvoří payment_documents záznam a vstoupí do schvalovacího workflow definovaného organizací. 3. Accessibility test (axe-core) projde na hlavních obrazovkách portálu se stejnou přísností jako u M1.12.

## Fáze 8.2 — Výstupní adaptéry pro úřady

⚠ VAROVÁNÍ Koncept "Šablona × Příjemce": pokud Úřad práce změní formát XML schématu, metodik upraví export_templates.mapping_configuration pro daného příjemce a inkrementuje verzi. Backendový export engine zůstává netknutý.

export_templates (recipient: urad_prace/krajsky_urad/mpsv/financni_urad/externi_ucetni, format: csv/xlsx/xml/json) + export_logs (auditní stopa s SHA-256 hash vygenerovaného souboru).

Účetní exporty (POHODA/Money S3): kódování Windows-1250, středník jako oddělovač, mapování variable_symbol a document_number.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Vygenerování výkazu pro Úřad práce podle šablony verze 1 a podle novější verze 2 (s dodatečným sloupcem požadovaným úřadem) dává odlišný výstup pro STEJNÁ podkladová data, podle toho, která verze šablony je aktivní k datu generování.

## Fáze 8.3 — Accountant access (SMS 2FA)

⛔ KRITICKÉ Externí účetní NESMÍ mít přístup do plného CRM a nesmí vidět citlivé zápisy z krizových intervencí. accountant_access_tokens.sms_verification_phone je POVINNÉ pole — žádný přístup k finančním datům mimo hlavní systém bez druhého faktoru.

1. Ekonomka vygeneruje balíček exportů + accountant_access_tokens (platnost např. 48h, povinné tel. číslo)
2. Účetní obdrží odkaz → klikne → systém zašle jednorázový SMS PIN
3. Po zadání PINu → izolovaná stránka jen se schválenými soubory ke stažení
4. Stažení se zaznamená do audit_logs

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pokus o přístup k odkazu bez zadání SMS PINu je odmítnut. Vypršení valid_to znepřístupní odkaz i se správným PINem. Stažený soubor obsahuje POUZE schválené finanční doklady, ne celý systém.

## Fáze 8.4 — Notifikace rozšíření (SMS, push mobile)

Dokončení notification_channel implementace z M2.7 — nyní se skutečně odesílá přes SMS gateway a Firebase Cloud Messaging (Web Push API pro PWA), ne jen zapisuje do notification_delivery_logs se statusem pending.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Krizová notifikace (z M2.3) nyní skutečně dorazí jako push notifikace na mobil přihlášeného KO do 1 minuty, i s appkou na pozadí. SMS se odešle Řediteli při urgentní prioritě dle jeho preferred_urgent_channel.

## Souhrnný GATE pro M8

☐ Regresní sada M1–M7 stále projde

☐ Pěstouni a externí účetní mají bezpečný samoobslužný přístup

☐ RLS pro Klientskou zónu ověřen "útočným" testem (pokus o přístup k cizí rodině)

☐ SMS 2FA nelze obejít

Pokračuj Milníkem 9 — veřejné API a externí integrace.