Milník 9: Veřejné API a externí integrace

Verzované veřejné API pro třetí strany (OSPOD a další), OAuth/API klíče se scope oprávněními, webhooks, pilotní externí napojení, živé bankovní PSD2 API.

⛔ KRITICKÉ Toto je nejrizikovější milník v celém projektu a je záměrně poslední před M10. Veřejné API otevírá systém vnějším systémům — to je jiná disciplína bezpečnosti než interní RBAC (M1) nebo Klientská zóna (M8), kde uživatelé jsou lidé s jasnou identitou. Externí systém může mít chyby, může být kompromitovaný, může se chovat nepředvídatelně. M9 přichází AŽ PO ověření M1–M8 v reálném produkčním provozu po delší dobu.

## Co tento milník obsahuje

### Co JE v M9

Verzovaný veřejný API kontrakt (OpenAPI), OAuth/API klíče se scope-based oprávněními NEZÁVISLÝMI na interním RBAC, webhooks, řízený pilotní projekt s jedním externím partnerem, živé bankovní PSD2/multibanking napojení pro nejvyšší tarif.

### Co NENÍ v M9

Plošné zpřístupnění API komukoliv bez schvalovacího procesu. App marketplace (to je M10.5, samostatná otevřená platforma).

## Fáze 9.1 — Veřejné API kontrakt (OpenAPI, verzování)

⚠ VAROVÁNÍ Veřejné API (/v1/, /v2/...) je VERZOVÁNO NEZÁVISLE na interním /api/ z M1, které se může měnit s frontendem kdykoliv. Veřejné API musí mít stabilitu a deprecation politiku (návaznost na M10.3).

public_api_versions evidují stav (active/deprecated/sunset) s openapi_spec_document_id — kompletní OpenAPI specifikace publikovaná a udržovaná jako dokument, ne jen interní poznámky.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: OpenAPI specifikace /v1/ validně popisuje všechny veřejné endpointy a projde validátorem (Swagger Validator nebo ekvivalent) bez chyby. Endpoint /v2/ může existovat paralelně s /v1/ bez vzájemné kolize.

## Fáze 9.2 — OAuth/API klíče, scope-based oprávnění

⛔ KRITICKÉ Scope-based oprávnění (api_key_scope: read_households, write_events...) je VLASTNÍ vrstva NEZÁVISLÁ na interním permission_code z M1.2. Externí systém NIKDY nedostává široký interní permission, jen úzce vymezený scope — i kompromitovaný API klíč má omezený dosah škody.

CREATE TABLE external_api_clients (
    organization_id UUID REFERENCES organizations(id) NOT NULL,
    client_name TEXT NOT NULL,           -- 'OSPOD Teplice integrace'
    api_key_hash TEXT NOT NULL UNIQUE,
    allowed_scopes api_key_scope[] NOT NULL,
    rate_limit_per_minute INT DEFAULT 60,
    expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: API klíč se scopem pouze read_households úspěšně čte seznam rodin, ale pokus o POST /v1/events (vyžadující write_events, který klíč nemá) vrací 403, i kdyby byl klíč jinak validní a nevypršelý.

## Fáze 9.3 — Webhooks

webhook_subscriptions (event_type jako crisis_case.created, court_decision.effective) s HMAC signature (secret_hash) pro ověření autenticity payloadu na straně příjemce. webhook_delivery_logs s retry logikou při neúspěšném doručení.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Vytvoření krizového případu (z M2.3) odešle webhook na registrovanou target_url do 30 sekund, s platným HMAC signature ověřitelným sdíleným secretem. Neúspěšné doručení (HTTP 500 na straně příjemce) vyvolá alespoň 3 opakované pokusy s exponenciálním odstupem.

## Fáze 9.4 — Pilotní napojení (řízený pilot, ne plošně)

ℹ INFO Strategické rozhodnutí: první skutečné externí napojení (např. konkrétní OSPOD nebo jiný typ partnera) se nasazuje jako ŘÍZENÝ PILOT s jedním partnerem, ne plošná nabídka API všem. To umožňuje objevit reálné integrační problémy v kontrolovaném prostředí před širším zpřístupněním.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pilotní partner úspěšně čte/zapisuje data v rozsahu svého scope po dobu definovaného pilotního období (např. 4 týdny) bez bezpečnostního incidentu a se zaznamenanou zpětnou vazbou k API ergonomice.

## Fáze 9.5 — Živé bankovní PSD2/multibanking API

⚠ VAROVÁNÍ Nahrazuje/rozšiřuje manuální import z M3.7 — bank_statements/bank_transactions ZŮSTÁVAJÍ jako cílové tabulky, živé API je DALŠÍ zdroj jejich plnění, ne náhrada architektury. Dostupné JEN pro tier_custom, vyžaduje dodatečnou smluvní vrstvu (organization_legal_agreements z M4.3) kvůli citlivosti přímého přístupu k bankovnímu účtu DO.

ALTER TABLE bank_transactions ADD COLUMN source_connection_id UUID REFERENCES bank_psd2_connections(id);
ALTER TABLE bank_transactions ADD COLUMN ingestion_method TEXT DEFAULT 'manual_import'
    CHECK (ingestion_method IN ('manual_import', 'psd2_live_api'));

PSD2 konsent má omezenou platnost (typicky 90 dní dle PSD2 RTS) a vyžaduje periodickou reautorizaci — proto je to vědomě AŽ PO ověření M3 manuálního importu v dlouhodobém provozu, ne souběžně s ním.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Organizace na tier_custom autorizuje PSD2 přístup k účtu, transakce se začnou objevovat v bank_transactions s ingestion_method = 'psd2_live_api' a procházejí STEJNOU párovací logikou jako manuálně importované (z M3.7), bez nutnosti duplicitní implementace. Vypršení consent_expires_at zastaví import a vyžádá reautorizaci.

## Souhrnný GATE pro M9

☐ Regresní sada M1–M8 stále projde

☐ První externí systém úspěšně komunikuje přes veřejné API v produkci (pilot úspěšný)

☐ Scope-based oprávnění ověřeno — kompromitovaný klíč s omezeným scope nemůže způsobit škodu nad rámec svého scope

☐ PSD2 napojení funguje paralelně s manuálním importem bez konfliktu

Pokračuj Milníkem 10 — dlouhověkost, otevřenost a ekosystém.