Milník 10: Dlouhověkost, otevřenost a ekosystém

Formální migrační systém, plugin/extension architektura, deprecation politika, dlouhodobá stabilita veřejného API, příprava na app marketplace. Pojistka pro 15-20 let evoluce systému.

ℹ INFO Proč tento milník existuje samostatně: Systém má za sebou M1–M9 v produkci. Tady se neřeší nová funkčnost pro uživatele, ale proces, jak bude systém zvládat budoucí, dnes nepředvídatelné požadavky bez nutnosti přepisovat jádro nebo rozbíjet existující integrace. Toto je investice do schopnosti systému růst, ne do konkrétní funkce.

## Co tento milník obsahuje

### Co JE v M10

Formální migrační nástroj nahrazující jednorázový schema.sql přístup, plugin/extension architektura s definovanými extension points, deprecation politika s vynucenými lhůtami, dlouhodobá stabilita veřejného API, příprava na app marketplace.

### Co NENÍ v M10

Skutečně spuštěný veřejný marketplace s platbami třetím vývojářům — to je byznysové rozhodnutí nad rámec tohoto Blueprintu, M10.5 jen připravuje technické předpoklady.

## Fáze 10.1 — Formální migrační systém

⚠ VAROVÁNÍ schema.sql jako jednorázový skript byl vhodný pro M1 start, ale neudržitelný pro systém běžící roky s desítkami inkrementálních změn. Od této fáze every schema change prochází migračním nástrojem (např. Supabase Migrations CLI nebo ekvivalent) s číslovanými, verzovanými migračními soubory.

migrations/
  0001_initial_schema.sql       (odpovídá M1.2-M1.15 stavu)
  0002_court_agenda.sql          (M2.1)
  ...
  0058_public_api_clients.sql    (M9.2)
  0059_plugin_architecture.sql   (M10.2)

Každá migrace je ALTER/CREATE, NIKDY destruktivní DROP bez explicitního schválení a záznamu v deprecation_registry (Fáze 10.3).

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Čerstvá databáze postavená přehráním VŠECH migrací 0001 až N je bit-for-bit ekvivalentní (stejné tabulky, typy, constrainty) jako produkční databáze v aktuálním stavu. Žádná migrace v historii neobsahuje nevysvětlený DROP TABLE/DROP COLUMN bez odpovídajícího záznamu v deprecation_registry.

## Fáze 10.2 — Plugin/extension architektura

⛔ KRITICKÉ Pluginy NESMÍ mít přímý databázový přístup ani schopnost měnit schéma. Komunikují POUZE přes definované extension_points (analogie WordPress hooks) nebo přes veřejné API z M9 se scope omezením.

CREATE TABLE extension_points (
    point_key TEXT NOT NULL UNIQUE,  -- 'after_event_created', 'before_payment_approval'
    payload_schema JSONB NOT NULL    -- co plugin obdrží jako vstup
);
CREATE TABLE plugin_extension_registrations (
    plugin_id UUID REFERENCES installed_plugins(id),
    extension_point_id UUID REFERENCES extension_points(id),
    handler_config JSONB NOT NULL,   -- webhook URL nebo interní handler reference
    priority INT DEFAULT 100
);

ℹ INFO Toto je architektonická pojistka pro 20letou životnost. Nový požadavek DO, který nikdo nepředvídal, se řeší NOVÝM PLUGINEM na existujícím extension_point, nebo formálním návrhem NOVÉHO extension_point — nikdy ad-hoc zásahem do jádra.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Vytvoření testovacího pluginu registrovaného na after_event_created extension_point se spustí při každém vytvoření události a obdrží payload přesně dle payload_schema, BEZ přímého SQL přístupu k tabulce events.

## Fáze 10.3 — Deprecation politika

⛔ KRITICKÉ Pravidlo bez výjimky: žádné pole, tabulka nebo endpoint se nesmí smazat bez záznamu v deprecation_registry s sunset_date minimálně 2 milníky v budoucnosti od deprecated_in_version.

CREATE TABLE deprecation_registry (
    target_type deprecation_target_type NOT NULL,  -- 'column','table','api_endpoint','enum_value'
    target_identifier TEXT NOT NULL,
    deprecated_in_version TEXT NOT NULL,
    reason TEXT NOT NULL,
    replacement TEXT,
    sunset_date DATE NOT NULL,
    is_removed BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

Toto nahrazuje tiché mazání, které by za 20 let vedlo k nedohledatelným breaking changes pro existující integrace (veřejné API z M9) i interní kód.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Pokus o DROP COLUMN v migraci BEZ odpovídajícího záznamu v deprecation_registry je odhalen automatizovanou kontrolou v CI pipeline (lint pravidlo nad migračními soubory) a build selže.

## Fáze 10.4 — Dlouhodobá stabilita veřejného API

Návazně na public_api_versions z M9.1: formální politika, že verze ve stavu deprecated zůstává funkční minimálně 12 měsíců před sunset. Partneři napojení přes M9 dostávají automatickou notifikaci (webhook api_version.deprecated) při změně stavu.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Nastavení public_api_versions.status = 'deprecated' pro /v1/ automaticky odešle webhook všem aktivním external_api_clients používajícím tuto verzi, a /v1/ zůstává funkční po definovanou dobu, ne okamžitě zrušená.

## Fáze 10.5 — Příprava na app marketplace (volitelné, technická příprava)

ℹ INFO Toto NENÍ aktivace skutečného obchodu s platbami třetím vývojářům — to je byznysové rozhodnutí mimo rozsah tohoto Blueprintu. Fáze 10.5 jen zajišťuje, že installed_plugins a extension_points infrastruktura z Fáze 10.2 by technicky UNESLA budoucí marketplace (katalog pluginů, hodnocení, instalace jedním kliknutím), pokud se k tomu provozovatel v budoucnu rozhodne.

✓ ACCEPTANCE TEST Acceptance test: Datový model installed_plugins/extension_points neobsahuje žádné architektonické rozhodnutí, které by znemožnilo budoucí přidání plugin_marketplace_listings tabulky (katalog) bez zásahu do existujících tabulek — pouze nová tabulka a nové API endpointy.

## Souhrnný GATE pro M10

☐ Regresní sada M1–M9 stále projde

☐ Systém má formální, vynucený proces pro budoucí 15+ let evoluce

☐ Žádná budoucí změna nemůže tiše rozbít existující integraci bez varování (deprecation lhůta)

☐ Plugin architektura ověřena alespoň jedním funkčním testovacím pluginem

## Po dokončení M10

Systém FosterFlow má nyní kompletní funkční rozsah popsaný v Master Blueprintu v8, postavený na ověřeném, bezpečném základu z M1, s formálním procesem pro vlastní budoucí evoluci. Další požadavky organizací se řeší buď novým pluginem (Fáze 10.2), nebo — pokud jde o změnu jádra — formálním návrhem nového milníku se stejnou disciplínou: gate podmínky, regresní testy, žádné tiché breaking changes.